农安县房地产开发项目建设程序

- 一、项目立项

- 开发建设单位持项目方案图、效果图、立项申请上报住建局规划办审批。

- 二、办理建设用地规划许可

- 建设单位持国土局办理的国有建设用地使用权出让合同、国土预审文件、发改局文件、用地图到规划办办理建设用地规划许可证。

- 三、办理建设工程规划许可

- 建设单位持国土局办理的建设用地批准书、平面图及施工蓝图到规划办办理建设工程规划许可证。

- 四、办理建筑工程施工许可证

- 到住建局建工科办理建筑工程施工许可证。

- 五、平面定位放线

- 建设单位持建工科办理的施工许可证及填写平面定位放线申请表后上报规划办，并组织相关单位及部门对项目进行平面定位，且当场在平面定位图上签字确认。

- 六、基础验线

- 建设单位申请上交规划办，进行工程项目基础放线。

- 七、主体验线

- 建设单位申请上交规划办，进行工程项目主体放线。

- 八、办理商品房预售许可证

- 建设单位向住建局房管科申请发放商品房预售许可证。

- 九、规划核实

- 建设单位填写建设工程规划核实申请表并按表中要求备全资料后，交规划办办理规划核实。

- 十、竣工验收

- 到质监站办理竣工验收备案登记。

- 十一、房屋初始登记

- 向县房屋产权管理中心申请办理房屋初始登记。

- 农安县住房和城乡建设局

- 2014年12月5日